Załącznik nr 4 do SWZ

UMOWA  /projekt/

zawarta w dniu ..........................................2021r.  w Choroszczy pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

wpisanym do krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000003873, REGON 142754051, NIP: 966-12-29-572, BDO 0000136091,

zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................................

a

...........................................................................................................................................,

zwaną/ym dalej Wykonawcą

reprezentowaną/nym przez:

................................ - ...........................

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy SZP 3820 – 4/21 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019r. poz. 2019 ze zm.) o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem  umowy  jest: „Budowa nowej i naprawa obecnie funkcjonującej serwerowni w SPP ZOZ w Choroszczy” zgodnie z dokumentami stanowiącymi załączniki do Umowy.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na:

- opracowaniu  dokumentacji   projektowej   wraz   z   dokonaniem   wszelkich uzgodnień i uzyskaniem zgód (o ile będą wymagane),

- wykonaniu robót budowlanych dotyczących adaptacji  pomieszczeń serwerowni wraz z budową infrastruktury według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji

- dostawa i instalacja sprzętu (zamiennie też jako ,,urządzenia”) wymienionego w „Szczegółowym Opisie sprzętu” – stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres prac objętych Umową został podany w Programie Funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym jest mowa w § 1 niniejszej umowy w terminie: ………….. dni (do max 80 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy).

- Przez  termin  zakończenia  przedmiotu  umowy,  o którym mowa w ust.1, uważa  się termin, podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego (zwanego dalej też „protokołem końcowym”).

- Strony ustalają, że prace objęte przedmiotem umowy odebrane zostaną w oparciu o protokół końcowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej  na  dwa  dni  robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru, o którym mowa w ust. 2 i 3:

- certyfikaty, atesty, świadectwa, dokumenty gwarancji  na  urządzenia i materiały użyte w trakcie wykonywania   przedmiotu umowy,

- kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

- protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami,

- wykaz  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  biorących  udział  w realizacji  umowy  wraz  zakresem  rzeczowym  i  finansowym,  jaki  został  im powierzony*(jeżeli dotyczy).

- instrukcję używania Urządzenia;

- karty gwarancyjne producenta;

- niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy).

- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej Urządzenia;

- całość dokumentacji przekazywanej przez producenta.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone  zostaną  wady,  które możliwe  są  do  usunięcia  to  Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

- w przypadku stwierdzania poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu  umowy  Zamawiający  może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usuniecie usterek,

- w  przypadku  stwierdzenia  usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać;  odbioru  wraz  ze sporządzeniem wykazu  usterek i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną, wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują, następujące uprawnienia:

- W    przypadku    stwierdzenia    wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają, użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem, Zamawiający  może obniżyć  odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

- W    przypadku    stwierdzenia    wad    nie nadających  się do usunięcia, a  które  to  wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady lub wad nie nadających się do usunięcia lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 5 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 5 oraz do żądania wyznaczenia terminu (nie dłuższego niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia) na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę. Gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

§ 3

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 ppkt. a) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- wykonać projekt  budowlany  i  wykonawczy  i dokonać  jego uzgodnień oraz uzyskać wszelkie zgody w wypadku gdy będą wymagane;

- wykonać specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót robót,

- zapewnić organizację pracy wraz z planem bezpieczeństwa,

- sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  prac  budowlanych związanych z projektem,

- wykonać dokumentację powykonawczą

- Wszystkie rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe na etapie opracowania dokumentacji wymagają zgody Zamawiającego. Dokumentacja projektowa winna na etapie opracowania uwzględniać wskazania Zamawiającego oraz zawierać oświadczenie projektanta o prawidłowości projektu – zgodności z aktualnymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 ppkt. b) Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania  robót  budowlanych  zgodnie  z  opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją zgodnie z    treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 ppkt. c) Wykonawca  zobowiązuje się dokonać  dostawy,  montażu  urządzeń  i  systemów wraz z infrastrukturą określonych w Szczegółowym Opisie Sprzętu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca w cenie oferty przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania Urządzenia, w tym jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Realizacja   zamówienia   musi   być   wykonana   zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy zwłaszcza postanowieniami    SWZ, obowiązującymi  przepisami  prawa  dla  przedmiotu  zamówienia,  normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości warunkom wyrobów dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania w budownictwie określonym  w  art.  10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za  jakość wykonywanych  prac  oraz  za jakość zastosowanych materiałów.

- Wykonawca dokona  wygrodzenia  miejsc,  w  których  prowadzone  będą roboty budowlane   w sposób skutecznie zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń  poza  obręb prowadzonych  prac  oraz umożliwiający  bezpieczną komunikacje.

- Wykonawca każdorazowo, bezpośrednio po   wykonaniu   robot w danym dniu uporządkuje miejsca  prowadzenia  robót. W    przypadku    nieuporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robot porządkowych.

- Zamawiający  nie  ponosi odpowiedzialności za materiały  i  wyroby  budowlane zgromadzone na terenie budowy.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia kierownika robót/kierowników robót(zgodnie  z  SWZ) koordynującego  wykonywanie  przedmiotu  umowy  i pełniącego funkcję przez cały czas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4

- Z  chwilą  przyjęcia  przedmiotu  umowy  (projektu) bez  zastrzeżeń,  na Zamawiającego  z  mocy  prawa  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektów –wytwarzania  projektu wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach znanych  w  chwili  zawarcia nin. Umowy,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami projektu –wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału oraz egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w lit. b) tj. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie wybranym.

- Ponadto, z chwilą przyjęcia projektu, na Zamawiającego z mocy prawa przechodzi prawo  do  wykonywania  prawa  zależnego  do  opracowań projektu   (zmian, wariantów itp., bez względu na formę utrwalenia lub wyrażenia itp.) na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w ust. 1 lit. a-c, bez konieczności uzyskiwania każdorazowo zgody Wykonawcy oraz twórców projektu.

- Na  polach  eksploatacji  wymienionych  w  ust.  1  i  ust.  2,  Zamawiający  może wykorzystywać  projekty  oraz  opracowania  projektów  w  dowolnych  celach komercyjnych i niekomercyjnych.

- Przeniesienie praw, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje na czas trwania  autorskich  praw  majątkowych    do    utworu.

- Wykonawca  oświadcza  i  zapewnia,  że  wykonanie  niniejszej  Umowy,  w  tym,  w zakresie  wynikającym  z  niniejszego paragrafu  nie  będzie  naruszało  ani ograniczało praw osób trzecich, w tym twórców projektów.

- Z chwilą przekazania projektów, na Zamawiającego przechodzi również własność nośników, na których Projekt został utrwalony.

- Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  5 ust.  1  umowy,  obejmuje  również odpłatność za przeniesienie majątkowych prawa autorskich (w tym wykonywania praw zależnych) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 i ust. 2 oraz własności nośników, na których projekty zostały utrwalone.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie poniesie Zamawiający, w przypadku, gdy  przedmiot umowy (projekt) będzie naruszał prawa osób trzecich w tym, w szczególności prawa autorskie.

§ 5

- Z tytułu wykonania   przedmiotu  niniejszej   Umowy   Wykonawca   otrzyma  od Zamawiającego  łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości....................zł netto, .........................zł brutto.

- Wykonawca  oświadcza,  że  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  ust.  1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami i okolicznościami na placu budowy mającymi wpływ na finansową, rzeczową i terminową realizację zadania inwestycyjnego.

- Podstawą  wystawienia  faktury  będzie  podpisanie przez Strony protokołu końcowego, o którym mowa w § 2 ust.3

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej faktury do Zamawiającego.  Faktura może zostać  wystawiona po  podpisaniu protokołu końcowego przez strony umowy.

- Zgodnie  Ustawą  z  dnia  9  listopada  2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego wystawiania faktur.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Płatność nastąpi przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  ……………………………..

- Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Strony zastrzegają, iż wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy właściwy do zapłaty wynagrodzenia jest rachunkiem ujawnionym na białej liście podatników VAT, w przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu podania przez Wykonawcę numeru rachunku ujawnionego na białej liście podatników VAT. W powyższym przypadku uznaje się, iż do czasu podania prawidłowego numeru rachunku bankowego Zamawiający nie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru Umowy, na mocy której wystawił fakturę.

- Adresem przekazania faktury, w przypadku przekazywania jej w wersji papierowej jest:

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  złożenia  Zamawiającemu  wraz  z każdą fakturą  za  roboty  budowlane  pisemnego  oświadczenia  Podwykonawców, których  wierzytelności  są  częścią  składową  wystawionej  faktury, o  otrzymaniu  zapłaty  przez  tych  Podwykonawców.  W  przypadku niedostarczenia wraz z fakturą przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający  zatrzyma  płatność  faktury  do  czasu  otrzymania  tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury  pisemne  oświadczenie,  iż  nie  posiada  żadnych  podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi  - (gdy zamówienie wykonane jest przy udziale podwykonawców)

§ 6

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  i osób trzecich przebywających na terenie budowy,

- szkody wynikające  ze  zniszczenia  obiektów  oraz  ze  zniszczenia  i/lub kradzieży   materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- szkody wynikające ze zniszczenia  i/lub kradzieży własności osób  trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

§ 7

- Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji ……. miesięcy od dnia podpisania końcowego odbioru. W zakresie rękojmi zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia (sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt c) co najmniej na okres gwarancji producenta urządzeń. Wykonawca przekaże dokument gwarancji Zamawiającemu. W przypadku jego braku uznaje się, że niniejsza Umowa zastępuje treść tego dokumentu. Okres  gwarancji  na  zamontowane  urządzenia biegnie  od  dnia  protokolarnego  odbioru  końcowego. W ramach gwarancji urządzenie podlega naprawie lub wymianie na wolny od wad według wyboru Zamawiającego. Koszty  przeglądów serwisowych  wymaganych  przez  producentów  urządzeń  w  okresie  trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Zgłoszeń serwisowych dokonuje Wykonawca.

- W   ramach   niniejszej   umowy,   w   okresie   gwarancji   Wykonawca zobowiązuje się do  usuwania  wad  fizycznych dotyczących wykonanych  prac zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się stawić w  siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu wady, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.

- Czas usunięcia wad  (lub wymiany) nie  powinien przekroczyć  5 dni  roboczych  od  momentu zgłoszenia wady.

- W przypadku  odmowy usunięcia wad lub tez nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

W przypadku odmowy usunięcia wad lub tez nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Kontakt w sprawie realizacji zamówienia:

- z ramienia Wykonawcy pod nr tel......................................e-mail ...............................

- z  ramienia  Zamawiającego  pod  nr  tel.  ……………….e-mail ...............................

§ 9

- Zamawiający  ma  prawo  naliczania  i  egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień liczony od terminu określonego w § 2 ust.1zwłoki, nie więcej niż 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy,

- w przypadku niedotrzymania   terminu   wykonania   obowiązków wynikających z  gwarancji  i/lub rękojmi w  wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, nie więcej niż 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

- w  przypadku  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom,  w  wysokości 1 000 zł za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany

- przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii umowy   o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł za każdy za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek

- w przypadku wprowadzenia na teren prac podwykonawcy, który nie został zgłoszony  Zamawiającemu  zgodnie  z  postanowieniami umowy,  w  wysokości 1 000zł za każdy stwierdzony przypadek wprowadzenia takiego podwykonawcy.*

- -gdy zamówienie wykonane jest przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający nie może potrącić jakichkolwiek przypadających mu od Wykonawcy kar umownych, odszkodowań i innych, zostaną one zapłacone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy, Strony zachowują prawo do dochodzenia należnych na podstawie umowy kar umownych oraz odszkodowań.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar umownych łącznie nie może przekroczyć 30% wartości brutto przedmiotu umowy.

§ 10

- Zamawiający może oprócz  innych przypadków  wskazanych  w  umowie odstąpić  od umowy według własnego uznania w całości lub w niewykonanej części ze skutkiem natychmiastowym lub rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w trybie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację  robót   i   przerwa   trwa dłużej niż1 tydzień(bez pisemnej zgody Zamawiającego),

- Wykonawca    mimo  dwukrotnych  pisemnych  wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub tez w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Rozwiązanie/Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż14dni licząc od  daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej rozwiązanie , o których mowa w ust. 1.

- Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia/rozwiązania Umowy, nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

- W przypadkach rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych 
w niniejszym paragrafie, wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować jedynie wykonaną do chwili rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy część przedmiotu Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu/rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 
i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku rozwiązania/odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia nabyte przed dniem rozwiązania/odstąpienia, w szczególności prawo do dochodzenia należnych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, odszkodowań.

- W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania  odbioru  wykonanych  robót

- protokolarnego przejęcia w tym zamontowanego wyposażenia przedmiotu umowy.

- W razie rozwiązania/odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót i wyposażenia w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na  koszt  strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie  od  umowy. Jednocześnie Wykonawca  udostępni  Zamawiającemu  wszelkie  instrukcje,  certyfikaty,  karty gwarancyjne na zamontowane wyposażenie.

§ 11

- Wykonawca wykonana zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).

*b) przy  pomocy  podwykonawcy/ów  w  zakresie    ...............................  , zawierając  z  nimi  stosowne  umowy  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności.

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

- Zmiana  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  zakresie  wykonywania zamówienia  nie  stanowi  zmiany  umowy,  ale  jest  wymagana  zgoda Zamawiającego  na  zmianę  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

§ 12*

- Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu  projekt  umowy  lub  zmianę  projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od  sporządzenia  projektu  lub  zmiany  projektu,  przy  czym  podwykonawca  lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodniej z projektem umowy.

- Zamawiający,  w  terminie  5  dni zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 PZP.

- Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  w  terminie 5 dni od dnia  otrzymania projektu lub jego zmian, zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  Zamawiającemu  poświadczona  za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia  jak  również  zmiany  do  tej  umowy  w  terminie  7  dni  od  dnia  ich wprowadzenia.

- Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  5  dni od  dnia  otrzymania  umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej  sprzeciwu,  uważa  się,  że  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  lub wprowadzenie zmian.

- Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy Podwykonawca  robót  budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za  zgodność   z  oryginałem,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o  wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia publicznego.  Wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości większej niż 50 000 zł.

- Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa  pomiędzy Podwykonawcą  a  dalszym  Podwykonawcą  musi  zawierać zapisy określone w SIWZ. Załącznikiem do umowy  jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Postanowienia te dotyczą również umów zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Niezależnie  od  postanowień  §  10  niniejszej  umowy, zamiar  wprowadzenia Podwykonawcy  na  teren  robót,  w  celu  wykonania  zakresu  robót  określonego w  ofercie,  Wykonawca  powinien  zgłosić  Zamawiającemu  z  co  najmniej  5 -dniowym  wyprzedzeniem.  Bez  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może umożliwić  Podwykonawcy  wejścia  na  teren  robót      i  rozpoczęcia  prac,  zaś sprzeczne z  niniejszymi  postanowieniami  postępowanie  Wykonawcy  poczytywane  będzie za  nienależyte  wykonanie  umowy.  Postanowienia  dotyczą  również  umów zawieranych pomiędzy dalszymi podwykonawcami.

§ 13*

- Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadku  uchylenia  się od  obowiązku zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę, Podwykonawcę  lub  dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  dotyczy  wyłącznie  należności powstałych    po    zaakceptowaniu    przez    Zamawiającego    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany umożliwić  Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności bezpośredniej   zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub   dalszemu podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  1.  Zamawiający  informuje  o  terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  niezasadność  takiej zapłaty albo

- złożyć  do  depozytu  sadowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy    lub    dalszego    podwykonawcy    w    przypadku    istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy,  o  których mowa  w  ust.  1,  Zamawiający  potrąca  kwotę wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  na  co Wykonawca wyraża zgodę.

*uwaga: zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie wykonawcy.

§ 14

- Do bezpośredniego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca lub odpowiednio jego podwykonawca, zatrudni osoby na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, obowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia co do wykonania obowiązku określonego w zdaniu pierwszym, z podaniem imion i nazwisk zatrudnionych pracowników i zakresu wykonywanych obowiązków. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym powyższego oświadczenia, bez uprzedzenia Wykonawcy, to jest zweryfikowania czy osoby realizujące przedmiot umowy są zatrudnione na umowę o pracę, w szczególności poprzez informacje uzyskane od osób realizujących przedmiot Umowy lub pozyskane przez Zamawiającego w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku stwierdzenia niezgodności informacji podanych w oświadczeniu Wykonawcy ze stanem faktycznym, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 złotych brutto w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności.

- Zamawiający  wymaga,  aby  osoby  które  w  trakcie  realizacji  zamówienia  będą wykonywały  czynności  związane  z związane z montażem,  uruchomieniem systemu klimatyzacji, systemu kontroli dostępu, systemu zasilania awaryjnego, systemu   przeciwpożarowego,   prace   ogólnobudowlane, instalacyjne-zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie  umowy o pracę  (nie  dotyczy  osób  wykonujących  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie).

§ 15

- Termin wykonania umowy, może ulec przesunięciu w przypadku:

- działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia  (Strony zobowiązują się informować wzajemnie o  wystąpieniu  okoliczności siły  wyższej  niezwłocznie  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu jest wystąpienia),

- sytuacji o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

- okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  które  uniemożliwiają wykonanie umowy, wynikające z bieżącej działalności Szpitala.

- W  przypadkach  o  których  mowa  w  ust.1,  strony  ustalą  nowy  termin  realizacji umowy, z tym że max. okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi przerwy.

§ 16

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia okresu rękojmi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek.

- Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, obejmującą przede wszystkim szkody  o których mowa w § 7. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia następnego, po upływie terminu do przedłożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W pozostałym zakresie maja zastosowanie postanowienia zawarte w § 10 niniejszej umowy.

§ 17

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży ani zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części, przysługującej mu z tytułu realizacji    niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody podmiotu, który utworzył SPP ZOZ w Choroszczy czyli: Zarządu Województwa Podlaskiego, wyrażonej na piśmie.

- Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie adresu, nazwy i siedziby oraz wszelkich zmianach związanych ze statusem prawnym.

- Nie zawiadomienie o zmianach danych, o których mowa w postanowieniu ust. 2 powyżej powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia kierowane do strony umowy według ostatnich znanych danych i pod ostatni adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie drugiego awiza pocztowego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej Umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej Umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

- Strony obowiązane są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Formularz Ofertowy

- Szczegółowy opis sprzętu

- Program funkcjonalno-użytkowy

- Klauzula informacyjna dotycząca RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do umowy nr SZP 3810 - …../21

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1), uprzejmie informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 
16-070 Choroszcz, nr tel. 85 7191091, e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się 
z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych to: e-mail, nr tel. 85 7191091 wew. 288.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających 
na Zamawiającym.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.

- Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 4 lata 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie 
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

Załącznik nr 5 do umowy nr SZP 3810 - …../21

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta dnia …………….. (zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  
reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- W związku z realizacją …………………………………………………………...(zwanej dalej Umową Główną) Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej- Rozporządzenie)  dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż przetwarzając dane osobowe stosuje, odpowiednie do zagrożeń, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane:

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
na udokumentowane polecenie Administratora, do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Podmiot przetwarzający podejmuje skuteczne działania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych przez zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane oraz usuwa lub zwraca wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia.

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych.

- W trakcie obowiązywania umowy głównej administrator danych może przeprowadzić kontrolę poprzez przesłanie ankiety podmiotu przetwarzającego na wskazany przez wykonawcę adres e-mail, a także przeprowadzić zdalny audyt w sytuacji wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania kolejnym podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy Głównej.

§ 8

Rozwiązanie Umowy

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę jedynie w przypadku zakończenia Umowy Głównej z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w Umowie Głównej.

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

- Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku wypowiedzenia Umowy Głównej przez którąkolwiek ze stron.

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba 
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz Rozporządzenia.

- Sądem dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

_______________________                                                                        ____________________

Administrator danych 			              	           	Podmiot przetwarzający