Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SZP 3820 – 21/24

UMOWA  (projekt)

zawarta w dniu ………………2024r.  w Choroszczy pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

wpisanym do krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000003873, REGON 050580458, NIP: 966-12-29-572, BDO 0000136091,

zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

a

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie docieplenia budynku nr 19 wraz z modernizacja łazienki w Samodzielnym Publicznym  Psychiatrycznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

- Prace polegać będą na:

- Wykonaniu elewacji o powierzchni 203 m2 i fundamentów o powierzchni 54 m2

- Wymianie drzwi z futrynami:

- Łazienka 75x195

- Sala rozpraw sadowych 90x196

- Montażu krat we wskazanych przez Zamawiającego  4 oknach trzyskrzydłowych 210x180

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy;

- wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy.

- umożliwienie wjazdu pojazdom Wykonawcy na teren siedziby Zamawiającego;

- dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, zgodnego z treścią niniejszej umowy

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną  oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,

- wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń,

- przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy,

- zgłaszanie niezwłocznie każdego zagrożenia budowlanego;

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;

- zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalno-sanitarnego dla osób wykonujących zamówienie w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym;

- zobowiązanie się do ponoszenia wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialności za szkody, szczególnie wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, swoich pracowników, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi, materiałów oraz miejsca prowadzenia robót;

- świadczenie usług związanych z realizacją obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot zamówienia.

- Zapewnienie materiału do wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

Termin realizacji umowy

- Data rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie prac w ciągu do 3 dni roboczych od  dnia zawarcia

umowy.

- Termin zrealizowania przedmiotu umowy do 45 dni roboczych od podpisania umowy.

§ 5

Warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto: ………..  zł (słownie: ………………. ), plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto: …………….. zł (słownie: ……………….).

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół odbioru końcowego potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Faktura VAT powinna być wystawiona na adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

- Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktury powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury.

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Warunki realizacji umowy i gwarancja jakości

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy, oraz przyjmuje do realizacji przedmiot umowy i wykona zakres prac zgodnie z postanowieniami umowy, najnowszą wiedzą i sztuką budowlaną, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, Prawem Budowlanym, wytycznymi Zamawiającego, oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac budowlanych z najwyższą starannością w celu osiągnięcia rezultatu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 24 miesiące który to termin rozpoczyna się w dniu następnym licząc od podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Wykonawca przekaże dokument gwarancji Zamawiającemu. W przypadku jego braku uznaje się, że niniejsza Umowa zastępuje treść tego dokumentu.

- Usuwanie wad:

- wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego. 
Przy wyznaczaniu terminu usunięcia wad Zamawiający uwzględni technologię robót i ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

- w przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym 
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy nie ograniczają jego obowiązków wynikających z rękojmi, a wybór roszczeń z obu tytułów należy do Zamawiającego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu 
w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 4 ust. 2 w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust.5.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt) 1-3 nie przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Podstawą naliczenia kar jest wartość umowna brutto określona w § 5 ust. 1w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca dwukrotnie odmówi przyjęcia placu budowy,

- Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne;

- W przypadkach określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy;

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstąpieniu od umowy.

§ 9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:

……………….

- Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:

………………

- W przypadku ich nieobecności inny upoważniony pracownik, co nie wymaga zmiany umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody podmiotu, który utworzył SPP ZOZ w Choroszczy czyli: Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Wszelkie zmiany zapisów niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie adresu nazwy i siedziby oraz wszelkich zmianach związanych ze statusem prawnym.

- Niezawiadomienie o zmianach danych, o których mowa w postanowieniu ust. 5 powyżej powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia kierowane do strony umowy według ostatnich znanych danych i pod ostatni adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awiza pocztowego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY: