Załącznik nr 2

UMOWA  (projekt)

zawarta w dniu ………………2024r.  w Choroszczy pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

wpisanym do krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000003873, REGON 050580458, NIP: 966-12-29-572, BDO 0000136091,

zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………….

a

……………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest Modernizacja  pomieszczenia  jadalni  z  przeznaczeniem  na sale fizjoterapii w  budynku 22A w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

- Prace budowlane będą prowadzone na parterze szpitalnego budynku nr 22A i będą polegały na:

- montażu ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych

- wstawieniu drzwi wewnętrznych z naświetlami

- montażu drzwi przesuwnych

- ułożeniu wykładziny PCV

- wymianie oświetlenia

- montażu umywalek

- montażu zaworów ze złączką

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- Przedmiar robót

- Rysunki: przekrój, koncepcja wykorzystania obecnej jadalni, jadalnia stan istniejący

- Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu maszyn i narzędzi Wykonawcy

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy pomieszczeń do przeprowadzenie ich modernizacji,

- umożliwienie wjazdu pojazdom Wykonawcy na teren siedziby Zamawiającego;

- dokonanie zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną  oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,

- wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń,

- przejęcia  pomieszczeń do przeprowadzenia ich modernizacji;

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;

- zobowiązanie się do ponoszenia wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialności za szkody, szczególnie wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, swoich pracowników, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi, materiałów oraz miejsca prowadzenia robót;

- świadczenie usług związanych z realizacją obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot zamówienia.

§ 4

Termin realizacji umowy

- Data rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie prac w ciągu do 3 dni roboczych od  dnia zawarcia  umowy.

- Termin zrealizowania przedmiotu umowy do dnia 29.11.2024 r. od podpisania umowy.

- Roboty budowlane zostaną wykonane na warunkach określonych w postanowieniach  umowy oraz w przedmiarze robót i  w załączonych rysunkach.

§ 5

Warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości netto: ………. zł (słownie: ……………….), plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto: …………. zł (słownie: ……………………),

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest protokół odbioru końcowego potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Faktura VAT powinna być wystawiona na adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

- Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę skorygowana, natomiast termin płatności będzie biegł na nowo od daty doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktury powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Warunki realizacji umowy i gwarancja jakości

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy, oraz przyjmuje do realizacji przedmiot umowy i wykona zakres prac zgodnie z postanowieniami umowy, najnowszą wiedzą i sztuką budowlaną, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, Prawem Budowlanym, wytycznymi Zamawiającego, oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac budowlanych z najwyższą starannością w celu osiągnięcia rezultatu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, który to termin rozpoczyna się w dniu następnym licząc od podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. Wykonawca przekaże dokument gwarancji Zamawiającemu. W przypadku jego braku uznaje się, że niniejsza Umowa zastępuje treść tego dokumentu.

- Gwarancja obejmuje:

- wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego. 
Przy wyznaczaniu terminu usunięcia wad Zamawiający uwzględni technologię robót i ich wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną.

- w przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym 
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Zobowiązania gwarancyjne Wykonawcy nie ograniczają jego obowiązków wynikających z rękojmi, a wybór roszczeń z obu tytułów należy do Zamawiającego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu 
w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 4 w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej. Zamawiający wskazuje, że środki przeznaczone na realizacji niniejszej umowy pochodzą z uzyskanej dotacji, która w przypadku nierozliczenia w terminie przewidzianym w umowie dotacyjnej może spowodować utratę tych środków i wystąpienie szkody w pełnym zakresie kwotowym przewidzianym na realizację niniejszej umowy – strony zgodnie zatem postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy względem Zamawiającego o pełną kwotę realizacji niniejszej umowy w przypadku utraty tych środków z winy Wykonawcy. Umowa, która została zawarta w przedmiocie pozyskania środków poprzez dotację zostanie udostępniona Wykonawcy na jego żądanie

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust.4.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącone z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt) 1-3 nie przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

- Podstawą naliczenia kar jest wartość umowna brutto określona w § 5 ust. 1 w wysokości określonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy;

- zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy;

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy;

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstąpieniu od umowy.

§ 9

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:

………….. tel. …………………, e-mail: ……………………………

- Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:

………….. tel. …………………., e-mail: ……………………………

- W przypadku ich nieobecności inny upoważniony pracownik, co nie wymaga zmiany umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa do przekazania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody podmiotu, który utworzył SPP ZOZ w Choroszczy czyli: Zarządu Województwa Podlaskiego.

- Wszelkie zmiany zapisów niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie adresu nazwy i siedziby oraz wszelkich zmianach związanych ze statusem prawnym.

- Niezawiadomienie o zmianach danych, o których mowa w postanowieniu ust. 5 powyżej powoduje, że oświadczenia i zawiadomienia kierowane do strony umowy według ostatnich znanych danych i pod ostatni adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awiza pocztowego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załączniki:

nr 1 – Oferta Wykonawcy: (formularz ofertowy)

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY: